AKILLI İŞ ERP

Üretim ve Planlama Modülleri

Kapsamlı Geliştirme Yol Haritası

Mevcut Durum Analizi • Ekran Karşılaştırması • PyQt6 UI Yapısı • Uygulama Planı

Versiyon 2.0 - Güncellenmiş Rapor

Ocak 2026

# İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: Mevcut Durum Analizi

1.1 GitHub Repository Yapısı

1.2 Mevcut Modüller ve Teknoloji Stack

BÖLÜM 2: Ekran Karşılaştırma Analizi

2.1 Master Data Yönetim Ekranları

2.2 Planlama Ekranları

2.3 Üretim Yürütme Ekranları

2.4 İzleme ve Raporlama Ekranları

2.5 Proses Üretimi Ekranları

BÖLÜM 3: PyQt6 UI Yapıları

3.1 Temel Pencere Mimarisi

3.2 BOM Yönetim Ekranı

3.3 MRP Çalıştırma Ekranı

3.4 Üretim Emri Detay Ekranı

3.5 Shop Floor Terminal Ekranı

3.6 Gantt Chart Ekranı

BÖLÜM 4: Veritabanı Şeması

BÖLÜM 5: Geliştirme Yol Haritası

5.1 Faz 1: Temel Altyapı (3-4 Ay)

5.2 Faz 2: Profesyonel Özellikler (3-4 Ay)

5.3 Faz 3: İleri Düzey Özellikler (3-4 Ay)

# BÖLÜM 1: MEVCUT DURUM ANALİZİ

## 1.1 GitHub Repository Yapısı

Akıllı İş ERP projesinin GitHub repository'si (github.com/aoyilmaz/akilli-is) incelendiğinde aşağıdaki klasör yapısı tespit edilmiştir:

| Klasör/Dosya | Açıklama | Durum |
| --- | --- | --- |
| config/ | Uygulama konfigürasyon dosyaları | Mevcut |
| database/ | Veritabanı şema ve script'leri | Mevcut |
| modules/inventory/ | Stok/Envanter modülü | Mevcut |
| modules/production/ | Üretim modülü | Eklenmeli |
| modules/planning/ | Planlama modülü | Eklenmeli |
| scripts/ | Yardımcı script'ler | Mevcut |
| ui/ | Kullanıcı arayüzü dosyaları | Mevcut |
| main.py | Ana uygulama giriş noktası | Mevcut |
| requirements.txt | Python bağımlılıkları | Mevcut |

## 1.2 Mevcut Teknoloji Stack

Projenin %96.3 Python, %3.7 Shell script'lerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Tahmin edilen teknoloji stack'i:

| Katman | Teknoloji | Versiyon |
| --- | --- | --- |
| GUI Framework | PyQt6 | 6.x |
| Veritabanı | SQLite | 3.x |
| Programlama Dili | Python | 3.10+ |
| İşletim Sistemi | macOS / Linux / Windows | Cross-platform |

⚠ ÖNEMLİ: Repository'de production/ ve planning/ modülleri henüz bulunmamaktadır. Bu modüllerin sıfırdan oluşturulması gerekmektedir.

# BÖLÜM 2: EKRAN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ

Aşağıdaki tablolarda profesyonel ERP sistemlerinde (SAP, Oracle, Dynamics 365, Canias) bulunan ekranlar ile Akıllı İş ERP'nin mevcut durumu karşılaştırılmaktadır. Durum sütununda VAR (yeşil), KISMİ (turuncu) ve YOK (kırmızı) renkleri kullanılmıştır.

## 2.1 Master Data Yönetim Ekranları

| Ekran Adı | Durum | Öncelik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Master (Temel) | KISMİ | Yüksek | Mevcut, MRP parametreleri sekmesi eklenmeli |
| Malzeme Master - MRP Sekmesi | YOK | Yüksek | Lot sizing, emniyet stoğu, lead time |
| BOM (Ürün Ağacı) Yönetimi | YOK | Kritik | Çok seviyeli BOM, phantom BOM desteği |
| İş Merkezi Tanımları | YOK | Kritik | Kapasite, maliyet oranları, takvim |
| Rota (Routing) Yönetimi | YOK | Kritik | Operasyonlar, süre hesaplamaları |
| Formül/Reçete (Proses) | YOK | Orta | Batch üretimi için girdi/çıktı tanımları |
| Üretim Takvimi | YOK | Yüksek | Çalışma günleri, vardiyalar, tatiller |

## 2.2 Planlama Ekranları

| Ekran Adı | Durum | Öncelik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| MRP Çalıştırma Ekranı | YOK | Kritik | MRP parametreleri, çalıştırma, sonuç özeti |
| Planlı Sipariş Listesi | YOK | Kritik | MRP çıktıları, dönüştürme işlemleri |
| MRP Exception Ekranı | YOK | Yüksek | Planlama sorunları, uyarılar |
| Kapasite Yük Grafiği | YOK | Yüksek | İş merkezi bazlı kapasite görselleştirme |
| Gantt Chart Çizelgeleme | YOK | Yüksek | İnteraktif üretim çizelgesi |
| Talep Tahmini Ekranı | YOK | Düşük | Forecast yönetimi |

## 2.3 Üretim Yürütme Ekranları

| Ekran Adı | Durum | Öncelik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretim Emri Listesi | YOK | Kritik | Tüm emirlerin listesi, filtreleme, toplu işlem |
| Üretim Emri Detay | YOK | Kritik | Header, bileşenler, operasyonlar, maliyet |
| Shop Floor Terminal | YOK | Kritik | Operatör arayüzü, touch-friendly |
| Üretim Onay Ekranı | YOK | Kritik | Miktar, süre, fire girişi |
| Malzeme Çıkış Ekranı | YOK | Yüksek | Üretim emrine malzeme çıkışı |
| İade/Hurda Ekranı | YOK | Orta | Kullanılmayan malzeme iadesi |

## 2.4 İzleme ve Raporlama Ekranları

| Ekran Adı | Durum | Öncelik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Üretim Dashboard | YOK | Yüksek | Günlük özet, KPI widget'ları |
| WIP Raporu | YOK | Yüksek | Devam eden işler, yarı mamuller |
| Maliyet Analizi Ekranı | YOK | Orta | Standart vs fiili, variance analizi |
| OEE Monitör | YOK | Orta | Makine verimliliği izleme |
| Üretim Performans Raporları | YOK | Orta | Verimlilik, fire, zamanında teslim |

## 2.5 Proses Üretimi ve Kalite Ekranları

| Ekran Adı | Durum | Öncelik | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Batch (Parti) Kayıt Ekranı | YOK | Orta | Parti numarası, son kullanma tarihi |
| Batch Genealogy | YOK | Orta | İleri/geri izlenebilirlik |
| Kalite Kontrol Noktası | YOK | Düşük | Kontrol karakteristikleri tanımı |
| Muayene Emri Ekranı | YOK | Düşük | Ölçüm sonuçları, pass/fail |

## 2.6 Genel Özet

| Kategori | Toplam Ekran | Mevcut | Kısmi | Eksik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Master Data | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Planlama | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Üretim Yürütme | 6 | 0 | 0 | 6 |
| İzleme/Raporlama | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Proses/Kalite | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TOPLAM | 28 | 0 | 1 | 27 |

📊 Sonuç: Profesyonel üretim planlama için 28 ekrandan 27'si sıfırdan geliştirilmeli, 1 tanesi genişletilmelidir.

# BÖLÜM 3: PYQT6 UI YAPILARI

Bu bölümde kritik ekranlar için PyQt6 temel kod yapıları sunulmaktadır. Her ekran için sınıf yapısı, ana bileşenler ve temel fonksiyonlar verilmiştir.

## 3.1 Temel Pencere Mimarisi (Base Classes)

# base_window.py - Tüm ekranların miras alacağı temel sınıf

from PyQt6.QtWidgets import (QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout,

QToolBar, QStatusBar, QMessageBox, QTableWidget,

QTableWidgetItem, QHeaderView, QPushButton, QLabel,

QLineEdit, QComboBox, QDateEdit, QSpinBox, QDoubleSpinBox,

QGroupBox, QFormLayout, QSplitter, QTreeWidget, QTreeWidgetItem,

QTabWidget, QProgressBar, QDialog)

from PyQt6.QtCore import Qt, QDate, pyqtSignal, QThread

from PyQt6.QtGui import QAction, QIcon, QFont

import sqlite3

from datetime import datetime

class BaseWindow(QMainWindow):

"""Tüm modül pencerelerinin temel sınıfı"""

def __init__(self, db_path: str, title: str = "Akıllı İş ERP"):

super().__init__()

self.db_path = db_path

self.setWindowTitle(title)

self.setMinimumSize(1200, 800)

# Ana widget ve layout

self.central_widget = QWidget()

self.setCentralWidget(self.central_widget)

self.main_layout = QVBoxLayout(self.central_widget)

# Toolbar ve Statusbar

self.setup_toolbar()

self.setup_statusbar()

def setup_toolbar(self):

"""Standart toolbar oluştur"""

self.toolbar = QToolBar("Ana Araç Çubuğu")

self.addToolBar(self.toolbar)

# Standart aksiyonlar

self.action_new = QAction("Yeni", self)

self.action_save = QAction("Kaydet", self)

self.action_delete = QAction("Sil", self)

self.action_refresh = QAction("Yenile", self)

self.action_export = QAction("Dışa Aktar", self)

self.toolbar.addAction(self.action_new)

self.toolbar.addAction(self.action_save)

self.toolbar.addAction(self.action_delete)

self.toolbar.addSeparator()

self.toolbar.addAction(self.action_refresh)

self.toolbar.addAction(self.action_export)

def setup_statusbar(self):

"""Status bar oluştur"""

self.statusbar = QStatusBar()

self.setStatusBar(self.statusbar)

self.statusbar.showMessage("Hazır")

def get_db_connection(self):

"""Veritabanı bağlantısı al"""

return sqlite3.connect(self.db_path)

def show_error(self, message: str):

"""Hata mesajı göster"""

QMessageBox.critical(self, "Hata", message)

def show_info(self, message: str):

"""Bilgi mesajı göster"""

QMessageBox.information(self, "Bilgi", message)

def confirm_action(self, message: str) -> bool:

"""Onay iste"""

reply = QMessageBox.question(self, "Onay", message,

QMessageBox.StandardButton.Yes |

QMessageBox.StandardButton.No)

return reply == QMessageBox.StandardButton.Yes

class BaseListWindow(BaseWindow):

"""Liste görünümlü pencereler için temel sınıf"""

def __init__(self, db_path: str, title: str):

super().__init__(db_path, title)

# Filtre alanı

self.filter_layout = QHBoxLayout()

self.main_layout.addLayout(self.filter_layout)

# Ana tablo

self.table = QTableWidget()

self.table.setAlternatingRowColors(True)

self.table.setSelectionBehavior(QTableWidget.SelectionBehavior.SelectRows)

self.table.horizontalHeader().setStretchLastSection(True)

self.main_layout.addWidget(self.table)

def setup_table_columns(self, columns: list):

"""Tablo sütunlarını ayarla"""

self.table.setColumnCount(len(columns))

self.table.setHorizontalHeaderLabels(columns)

def add_filter_field(self, label: str, widget: QWidget):

"""Filtre alanına widget ekle"""

self.filter_layout.addWidget(QLabel(label))

self.filter_layout.addWidget(widget)

class BaseDetailWindow(BaseWindow):

"""Detay görünümlü pencereler için temel sınıf"""

def __init__(self, db_path: str, title: str):

super().__init__(db_path, title)

# Splitter - sol tarafta liste, sağ tarafta detay

self.splitter = QSplitter(Qt.Orientation.Horizontal)

self.main_layout.addWidget(self.splitter)

# Sol panel (liste)

self.left_panel = QWidget()

self.left_layout = QVBoxLayout(self.left_panel)

self.splitter.addWidget(self.left_panel)

# Sağ panel (detay)

self.right_panel = QWidget()

self.right_layout = QVBoxLayout(self.right_panel)

self.splitter.addWidget(self.right_panel)

# Varsayılan oranlar

self.splitter.setSizes([300, 900])

## 3.2 BOM (Ürün Ağacı) Yönetim Ekranı

BOM ekranı, ürün ağacı yapısını ağaç görünümünde gösterir ve çok seviyeli BOM yönetimi sağlar.

# screens/bom_management.py

class BOMManagementWindow(BaseDetailWindow):

"""Ürün Ağacı (BOM) Yönetim Ekranı"""

def __init__(self, db_path: str):

super().__init__(db_path, "BOM - Ürün Ağacı Yönetimi")

self.current_bom_id = None

self.setup_ui()

self.load_bom_list()

def setup_ui(self):

# === SOL PANEL: BOM Listesi ===

self.left_layout.addWidget(QLabel("Ürün Ağaçları"))

# Arama

self.search_edit = QLineEdit()

self.search_edit.setPlaceholderText("Ürün kodu veya adı ara...")

self.search_edit.textChanged.connect(self.filter_bom_list)

self.left_layout.addWidget(self.search_edit)

# BOM Listesi

self.bom_list = QTableWidget()

self.bom_list.setColumnCount(3)

self.bom_list.setHorizontalHeaderLabels(["Ürün Kodu", "Ürün Adı", "Versiyon"])

self.bom_list.itemSelectionChanged.connect(self.on_bom_selected)

self.left_layout.addWidget(self.bom_list)

# === SAĞ PANEL: BOM Detay ===

# Header bilgileri

header_group = QGroupBox("BOM Bilgileri")

header_layout = QFormLayout()

self.txt_material_code = QLineEdit()

self.txt_material_code.setReadOnly(True)

self.txt_material_name = QLineEdit()

self.txt_material_name.setReadOnly(True)

self.cmb_bom_type = QComboBox()

self.cmb_bom_type.addItems(["Üretim", "Planlama", "Satış", "Maliyetlendirme"])

self.spin_base_qty = QDoubleSpinBox()

self.spin_base_qty.setRange(0.0001, 999999)

self.spin_base_qty.setValue(1)

self.date_valid_from = QDateEdit()

self.date_valid_from.setDate(QDate.currentDate())

self.chk_phantom = QCheckBox("Phantom BOM")

header_layout.addRow("Ürün Kodu:", self.txt_material_code)

header_layout.addRow("Ürün Adı:", self.txt_material_name)

header_layout.addRow("BOM Tipi:", self.cmb_bom_type)

header_layout.addRow("Temel Miktar:", self.spin_base_qty)

header_layout.addRow("Geçerlilik Başlangıç:", self.date_valid_from)

header_layout.addRow("", self.chk_phantom)

header_group.setLayout(header_layout)

self.right_layout.addWidget(header_group)

# BOM Ağaç Görünümü

tree_group = QGroupBox("Bileşen Yapısı")

tree_layout = QVBoxLayout()

# Toolbar

tree_toolbar = QHBoxLayout()

self.btn_add_component = QPushButton("+ Bileşen Ekle")

self.btn_remove_component = QPushButton("- Bileşen Sil")

self.btn_expand_all = QPushButton("Tümünü Aç")

self.btn_collapse_all = QPushButton("Tümünü Kapat")

self.btn_where_used = QPushButton("Nerede Kullanılıyor?")

tree_toolbar.addWidget(self.btn_add_component)

tree_toolbar.addWidget(self.btn_remove_component)

tree_toolbar.addStretch()

tree_toolbar.addWidget(self.btn_expand_all)

tree_toolbar.addWidget(self.btn_collapse_all)

tree_toolbar.addWidget(self.btn_where_used)

tree_layout.addLayout(tree_toolbar)

# Ağaç Görünümü

self.bom_tree = QTreeWidget()

self.bom_tree.setHeaderLabels([

"Bileşen Kodu", "Bileşen Adı", "Miktar", "Birim",

"Fire %", "Operasyon No", "Kategori"

])

self.bom_tree.setColumnWidth(0, 120)

self.bom_tree.setColumnWidth(1, 200)

self.bom_tree.itemDoubleClicked.connect(self.edit_component)

tree_layout.addWidget(self.bom_tree)

tree_group.setLayout(tree_layout)

self.right_layout.addWidget(tree_group)

# Bağlantılar

self.btn_add_component.clicked.connect(self.add_component)

self.btn_remove_component.clicked.connect(self.remove_component)

self.btn_expand_all.clicked.connect(self.bom_tree.expandAll)

self.btn_collapse_all.clicked.connect(self.bom_tree.collapseAll)

self.btn_where_used.clicked.connect(self.show_where_used)

def load_bom_list(self):

"""BOM listesini veritabanından yükle"""

conn = self.get_db_connection()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("""

SELECT bh.bom_id, m.material_code, m.description, bh.alternative_bom

FROM bom_headers bh

JOIN materials m ON bh.material_id = m.material_id

WHERE bh.status = 'ACTIVE'

ORDER BY m.material_code

""")

rows = cursor.fetchall()

conn.close()

self.bom_list.setRowCount(len(rows))

for i, row in enumerate(rows):

self.bom_list.setItem(i, 0, QTableWidgetItem(row[1]))

self.bom_list.setItem(i, 1, QTableWidgetItem(row[2]))

self.bom_list.setItem(i, 2, QTableWidgetItem(str(row[3])))

self.bom_list.item(i, 0).setData(Qt.ItemDataRole.UserRole, row[0])

def load_bom_tree(self, bom_id: int, parent_item=None):

"""BOM ağacını recursive olarak yükle"""

conn = self.get_db_connection()

cursor = conn.cursor()

if parent_item is None:

# Root level

self.bom_tree.clear()

cursor.execute("""

SELECT bi.bom_item_id, m.material_code, m.description, bi.quantity,

u.uom_code, bi.scrap_pct, bi.operation_no, bi.item_category,

m.material_id

FROM bom_items bi

JOIN materials m ON bi.component_id = m.material_id

LEFT JOIN uom u ON bi.uom_id = u.uom_id

WHERE bi.bom_id = ?

ORDER BY bi.item_no

""", (bom_id,))

else:

# Child level - component'ın kendi BOM'u var mı?

material_id = parent_item.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole + 1)

cursor.execute("""

SELECT bh.bom_id FROM bom_headers bh

WHERE bh.material_id = ? AND bh.status = 'ACTIVE'

""", (material_id,))

child_bom = cursor.fetchone()

if child_bom:

cursor.execute("""

SELECT bi.bom_item_id, m.material_code, m.description, bi.quantity,

u.uom_code, bi.scrap_pct, bi.operation_no, bi.item_category,

m.material_id

FROM bom_items bi

JOIN materials m ON bi.component_id = m.material_id

LEFT JOIN uom u ON bi.uom_id = u.uom_id

WHERE bi.bom_id = ?

ORDER BY bi.item_no

""", (child_bom[0],))

else:

conn.close()

return

rows = cursor.fetchall()

conn.close()

for row in rows:

item = QTreeWidgetItem([

row[1],  # Bileşen Kodu

row[2],  # Bileşen Adı

f"{row[3]:.4f}",  # Miktar

row[4] or "",  # Birim

f"{row[5]:.2f}%" if row[5] else "",  # Fire

str(row[6]) if row[6] else "",  # Operasyon No

row[7] or ""  # Kategori

])

item.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, row[0])  # bom_item_id

item.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole + 1, row[8])  # material_id

if parent_item is None:

self.bom_tree.addTopLevelItem(item)

else:

parent_item.addChild(item)

# Recursive: alt seviyeleri yükle

self.load_bom_tree(bom_id, item)

def add_component(self):

"""Yeni bileşen ekle dialog"""

dialog = ComponentDialog(self.db_path, self)

if dialog.exec() == QDialog.DialogCode.Accepted:

component_data = dialog.get_data()

self.save_component(component_data)

self.load_bom_tree(self.current_bom_id)

def show_where_used(self):

"""Seçili bileşenin nerede kullanıldığını göster"""

current = self.bom_tree.currentItem()

if not current:

self.show_error("Lütfen bir bileşen seçin")

return

material_id = current.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole + 1)

dialog = WhereUsedDialog(self.db_path, material_id, self)

dialog.exec()

## 3.3 MRP Çalıştırma Ekranı

MRP motoru parametrelerini ayarlama, çalıştırma ve sonuçları izleme ekranı.

# screens/mrp_run.py

class MRPWorker(QThread):

"""MRP hesaplamasını arka planda çalıştıran thread"""

progress = pyqtSignal(int, str)  # yüzde, mesaj

finished = pyqtSignal(dict)  # sonuç

error = pyqtSignal(str)

def __init__(self, db_path: str, params: dict):

super().__init__()

self.db_path = db_path

self.params = params

def run(self):

try:

from core.mrp_engine import MRPEngine

engine = MRPEngine(self.db_path, self.params)

engine.progress_callback = lambda p, m: self.progress.emit(p, m)

result = engine.run_mrp()

self.finished.emit(result)

except Exception as e:

self.error.emit(str(e))

class MRPRunWindow(BaseWindow):

"""MRP Çalıştırma Ekranı"""

def __init__(self, db_path: str):

super().__init__(db_path, "MRP - Malzeme İhtiyaç Planlaması")

self.mrp_worker = None

self.setup_ui()

def setup_ui(self):

# === PARAMETRELER ===

params_group = QGroupBox("MRP Parametreleri")

params_layout = QFormLayout()

# Çalıştırma tipi

self.cmb_run_type = QComboBox()

self.cmb_run_type.addItems([

"Net Değişiklik (Net Change)",

"Planlama Ufkunda Net Değişiklik",

"Yeniden Oluşturma (Regenerative)"

])

# Planlama ufku

self.spin_horizon = QSpinBox()

self.spin_horizon.setRange(7, 365)

self.spin_horizon.setValue(90)

self.spin_horizon.setSuffix(" gün")

# Fabrika seçimi

self.cmb_plant = QComboBox()

self.load_plants()

# Malzeme filtresi

self.cmb_material_filter = QComboBox()

self.cmb_material_filter.addItems([

"Tüm Malzemeler",

"Sadece Üretilenler",

"Sadece Satın Alınanlar",

"Seçili Malzeme Grubu"

])

# Malzeme grubu (opsiyonel)

self.cmb_material_group = QComboBox()

self.cmb_material_group.setEnabled(False)

self.load_material_groups()

# Simülasyon modu

self.chk_simulation = QCheckBox("Simülasyon Modu (Değişiklik Yapmadan Çalıştır)")

params_layout.addRow("Çalıştırma Tipi:", self.cmb_run_type)

params_layout.addRow("Planlama Ufku:", self.spin_horizon)

params_layout.addRow("Fabrika:", self.cmb_plant)

params_layout.addRow("Malzeme Filtresi:", self.cmb_material_filter)

params_layout.addRow("Malzeme Grubu:", self.cmb_material_group)

params_layout.addRow("", self.chk_simulation)

params_group.setLayout(params_layout)

self.main_layout.addWidget(params_group)

# === ÇALIŞTIRMA KONTROL ===

control_layout = QHBoxLayout()

self.btn_run = QPushButton("▶ MRP Çalıştır")

self.btn_run.setMinimumHeight(50)

self.btn_run.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #2E7D32;

color: white;

font-size: 16px;

font-weight: bold;

border-radius: 5px;

}

QPushButton:hover { background-color: #388E3C; }

QPushButton:disabled { background-color: #BDBDBD; }

""")

self.btn_cancel = QPushButton("⏹ İptal")

self.btn_cancel.setEnabled(False)

self.btn_cancel.setMinimumHeight(50)

control_layout.addWidget(self.btn_run)

control_layout.addWidget(self.btn_cancel)

self.main_layout.addLayout(control_layout)

# === İLERLEME ===

progress_group = QGroupBox("Çalışma Durumu")

progress_layout = QVBoxLayout()

self.progress_bar = QProgressBar()

self.progress_bar.setValue(0)

self.lbl_status = QLabel("Hazır")

self.lbl_status.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

progress_layout.addWidget(self.progress_bar)

progress_layout.addWidget(self.lbl_status)

progress_group.setLayout(progress_layout)

self.main_layout.addWidget(progress_group)

# === SONUÇLAR ===

results_group = QGroupBox("MRP Sonuçları")

results_layout = QVBoxLayout()

# Özet kartları

summary_layout = QHBoxLayout()

self.card_planned = self.create_summary_card("Planlı Sipariş", "0", "#1976D2")

self.card_purchase = self.create_summary_card("Satınalma Talebi", "0", "#388E3C")

self.card_exception = self.create_summary_card("Exception", "0", "#D32F2F")

self.card_materials = self.create_summary_card("İşlenen Malzeme", "0", "#7B1FA2")

summary_layout.addWidget(self.card_planned)

summary_layout.addWidget(self.card_purchase)

summary_layout.addWidget(self.card_exception)

summary_layout.addWidget(self.card_materials)

results_layout.addLayout(summary_layout)

# Sonuç tablosu

self.tab_results = QTabWidget()

self.table_planned = QTableWidget()

self.table_planned.setColumnCount(6)

self.table_planned.setHorizontalHeaderLabels([

"Malzeme Kodu", "Malzeme Adı", "Miktar", "Başlangıç", "Bitiş", "Tip"

])

self.table_exceptions = QTableWidget()

self.table_exceptions.setColumnCount(4)

self.table_exceptions.setHorizontalHeaderLabels([

"Malzeme Kodu", "Exception Tipi", "Mesaj", "Öneri"

])

self.tab_results.addTab(self.table_planned, "Planlı Siparişler")

self.tab_results.addTab(self.table_exceptions, "Exception'lar")

results_layout.addWidget(self.tab_results)

# İşlem butonları

action_layout = QHBoxLayout()

self.btn_convert_all = QPushButton("Tümünü Üretim Emrine Dönüştür")

self.btn_convert_selected = QPushButton("Seçilileri Dönüştür")

self.btn_export = QPushButton("Excel'e Aktar")

action_layout.addWidget(self.btn_convert_all)

action_layout.addWidget(self.btn_convert_selected)

action_layout.addStretch()

action_layout.addWidget(self.btn_export)

results_layout.addLayout(action_layout)

results_group.setLayout(results_layout)

self.main_layout.addWidget(results_group)

# Bağlantılar

self.btn_run.clicked.connect(self.run_mrp)

self.btn_cancel.clicked.connect(self.cancel_mrp)

self.cmb_material_filter.currentIndexChanged.connect(self.on_filter_changed)

def create_summary_card(self, title: str, value: str, color: str) -> QGroupBox:

"""Özet kartı oluştur"""

card = QGroupBox()

card.setStyleSheet(f"""

QGroupBox {{

background-color: {color};

border-radius: 8px;

padding: 10px;

}}

""")

layout = QVBoxLayout()

lbl_value = QLabel(value)

lbl_value.setStyleSheet("color: white; font-size: 32px; font-weight: bold;")

lbl_value.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

lbl_value.setObjectName("value")

lbl_title = QLabel(title)

lbl_title.setStyleSheet("color: white; font-size: 12px;")

lbl_title.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

layout.addWidget(lbl_value)

layout.addWidget(lbl_title)

card.setLayout(layout)

return card

def run_mrp(self):

"""MRP çalıştır"""

if self.mrp_worker and self.mrp_worker.isRunning():

return

params = {

'run_type': self.cmb_run_type.currentIndex(),

'horizon_days': self.spin_horizon.value(),

'plant_id': self.cmb_plant.currentData(),

'material_filter': self.cmb_material_filter.currentIndex(),

'simulation': self.chk_simulation.isChecked()

}

self.btn_run.setEnabled(False)

self.btn_cancel.setEnabled(True)

self.progress_bar.setValue(0)

self.mrp_worker = MRPWorker(self.db_path, params)

self.mrp_worker.progress.connect(self.on_mrp_progress)

self.mrp_worker.finished.connect(self.on_mrp_finished)

self.mrp_worker.error.connect(self.on_mrp_error)

self.mrp_worker.start()

def on_mrp_progress(self, percent: int, message: str):

"""MRP ilerleme güncellemesi"""

self.progress_bar.setValue(percent)

self.lbl_status.setText(message)

def on_mrp_finished(self, result: dict):

"""MRP tamamlandı"""

self.btn_run.setEnabled(True)

self.btn_cancel.setEnabled(False)

self.progress_bar.setValue(100)

self.lbl_status.setText("Tamamlandı")

# Sonuçları göster

self.update_summary_cards(result)

self.load_planned_orders(result.get('planned_orders', []))

self.load_exceptions(result.get('exceptions', []))

## 3.4 Üretim Emri Detay Ekranı

Tek bir üretim emrinin tüm bilgilerini, bileşenlerini, operasyonlarını ve maliyetlerini yöneten ekran.

# screens/production_order_detail.py

class ProductionOrderDetailWindow(BaseWindow):

"""Üretim Emri Detay Ekranı"""

# Durum geçiş sırası

STATUS_FLOW = ['CREATED', 'RELEASED', 'STARTED', 'CONFIRMED', 'TECO', 'CLOSED']

STATUS_LABELS = {

'CREATED': 'Oluşturuldu',

'RELEASED': 'Serbest Bırakıldı',

'STARTED': 'Başladı',

'CONFIRMED': 'Onaylandı',

'TECO': 'Teknik Tamamlandı',

'CLOSED': 'Kapatıldı'

}

def __init__(self, db_path: str, order_id: int = None):

super().__init__(db_path, "Üretim Emri Detay")

self.order_id = order_id

self.setup_ui()

if order_id:

self.load_order(order_id)

def setup_ui(self):

# === HEADER BÖLÜMÜ ===

header_widget = QWidget()

header_layout = QHBoxLayout(header_widget)

# Sol: Temel bilgiler

info_group = QGroupBox("Üretim Emri Bilgileri")

info_layout = QFormLayout()

self.txt_order_number = QLineEdit()

self.txt_order_number.setReadOnly(True)

self.txt_order_number.setStyleSheet("font-size: 18px; font-weight: bold;")

self.txt_material = QLineEdit()

self.txt_material.setReadOnly(True)

self.spin_planned_qty = QDoubleSpinBox()

self.spin_planned_qty.setRange(0.0001, 9999999)

self.spin_confirmed_qty = QDoubleSpinBox()

self.spin_confirmed_qty.setReadOnly(True)

self.spin_confirmed_qty.setStyleSheet("background-color: #E8F5E9;")

self.spin_scrap_qty = QDoubleSpinBox()

self.spin_scrap_qty.setReadOnly(True)

self.spin_scrap_qty.setStyleSheet("background-color: #FFEBEE;")

self.date_planned_start = QDateTimeEdit()

self.date_planned_end = QDateTimeEdit()

info_layout.addRow("Emir No:", self.txt_order_number)

info_layout.addRow("Ürün:", self.txt_material)

info_layout.addRow("Planlanan Miktar:", self.spin_planned_qty)

info_layout.addRow("Onaylanan Miktar:", self.spin_confirmed_qty)

info_layout.addRow("Fire Miktar:", self.spin_scrap_qty)

info_layout.addRow("Plan. Başlangıç:", self.date_planned_start)

info_layout.addRow("Plan. Bitiş:", self.date_planned_end)

info_group.setLayout(info_layout)

header_layout.addWidget(info_group)

# Sağ: Durum ve aksiyon

status_group = QGroupBox("Durum Yönetimi")

status_layout = QVBoxLayout()

# Durum göstergesi

self.lbl_status = QLabel("CREATED")

self.lbl_status.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self.lbl_status.setStyleSheet("""

font-size: 24px;

font-weight: bold;

padding: 15px;

border-radius: 8px;

background-color: #E0E0E0;

""")

status_layout.addWidget(self.lbl_status)

# İlerleme çubuğu

self.progress_order = QProgressBar()

self.progress_order.setTextVisible(True)

self.progress_order.setFormat("%p% Tamamlandı")

status_layout.addWidget(self.progress_order)

# Durum geçiş butonları

self.btn_release = QPushButton("🔓 Serbest Bırak")

self.btn_start = QPushButton("▶ Başlat")

self.btn_confirm = QPushButton("✓ Onayla")

self.btn_teco = QPushButton("⏹ Teknik Tamamla")

self.btn_close = QPushButton("🔒 Kapat")

self.btn_release.clicked.connect(lambda: self.change_status('RELEASED'))

self.btn_start.clicked.connect(lambda: self.change_status('STARTED'))

self.btn_confirm.clicked.connect(self.show_confirmation_dialog)

self.btn_teco.clicked.connect(lambda: self.change_status('TECO'))

self.btn_close.clicked.connect(lambda: self.change_status('CLOSED'))

btn_layout = QHBoxLayout()

btn_layout.addWidget(self.btn_release)

btn_layout.addWidget(self.btn_start)

btn_layout.addWidget(self.btn_confirm)

btn_layout.addWidget(self.btn_teco)

btn_layout.addWidget(self.btn_close)

status_layout.addLayout(btn_layout)

status_group.setLayout(status_layout)

header_layout.addWidget(status_group)

self.main_layout.addWidget(header_widget)

# === TABS BÖLÜMÜ ===

self.tabs = QTabWidget()

# Tab 1: Bileşenler

self.tab_components = QWidget()

comp_layout = QVBoxLayout(self.tab_components)

comp_toolbar = QHBoxLayout()

self.btn_issue_material = QPushButton("📤 Malzeme Çıkış")

self.btn_return_material = QPushButton("📥 Malzeme İade")

self.btn_backflush = QPushButton("⚡ Backflush")

comp_toolbar.addWidget(self.btn_issue_material)

comp_toolbar.addWidget(self.btn_return_material)

comp_toolbar.addWidget(self.btn_backflush)

comp_toolbar.addStretch()

comp_layout.addLayout(comp_toolbar)

self.table_components = QTableWidget()

self.table_components.setColumnCount(8)

self.table_components.setHorizontalHeaderLabels([

"Malzeme Kodu", "Malzeme Adı", "Gerekli", "Çıkış",

"İade", "Kalan", "Birim", "Durum"

])

comp_layout.addWidget(self.table_components)

self.tabs.addTab(self.tab_components, "Bileşenler")

# Tab 2: Operasyonlar

self.tab_operations = QWidget()

op_layout = QVBoxLayout(self.tab_operations)

self.table_operations = QTableWidget()

self.table_operations.setColumnCount(10)

self.table_operations.setHorizontalHeaderLabels([

"Op. No", "İşlem", "İş Merkezi", "Plan. Hazırlık", "Plan. İşlem",

"Fiili Hazırlık", "Fiili İşlem", "Onay Mik.", "Fire", "Durum"

])

op_layout.addWidget(self.table_operations)

self.tabs.addTab(self.tab_operations, "Operasyonlar")

# Tab 3: Onay Geçmişi

self.tab_confirmations = QWidget()

conf_layout = QVBoxLayout(self.tab_confirmations)

self.table_confirmations = QTableWidget()

self.table_confirmations.setColumnCount(7)

self.table_confirmations.setHorizontalHeaderLabels([

"Tarih", "Operasyon", "Üretilen", "Fire", "Süre", "Kullanıcı", "Not"

])

conf_layout.addWidget(self.table_confirmations)

self.tabs.addTab(self.tab_confirmations, "Onay Geçmişi")

# Tab 4: Maliyet

self.tab_cost = QWidget()

cost_layout = QVBoxLayout(self.tab_cost)

cost_summary = QHBoxLayout()

self.card_material_cost = self.create_cost_card("Malzeme Maliyeti", "0.00 ₺")

self.card_labor_cost = self.create_cost_card("İşçilik Maliyeti", "0.00 ₺")

self.card_overhead_cost = self.create_cost_card("Genel Gider", "0.00 ₺")

self.card_total_cost = self.create_cost_card("Toplam Maliyet", "0.00 ₺", highlight=True)

cost_summary.addWidget(self.card_material_cost)

cost_summary.addWidget(self.card_labor_cost)

cost_summary.addWidget(self.card_overhead_cost)

cost_summary.addWidget(self.card_total_cost)

cost_layout.addLayout(cost_summary)

# Variance analizi

self.table_variance = QTableWidget()

self.table_variance.setColumnCount(4)

self.table_variance.setHorizontalHeaderLabels([

"Maliyet Kalemi", "Standart", "Fiili", "Sapma"

])

cost_layout.addWidget(self.table_variance)

self.tabs.addTab(self.tab_cost, "Maliyet")

self.main_layout.addWidget(self.tabs)

def change_status(self, new_status: str):

"""Durum değişikliği"""

current_idx = self.STATUS_FLOW.index(self.current_status)

new_idx = self.STATUS_FLOW.index(new_status)

if new_idx != current_idx + 1:

self.show_error("Geçersiz durum geçişi")

return

if not self.confirm_action(f"Durum '{self.STATUS_LABELS[new_status]}' olarak değiştirilsin mi?"):

return

# Veritabanı güncelle

conn = self.get_db_connection()

cursor = conn.cursor()

cursor.execute("""

UPDATE production_orders

SET status = ?, updated_at = ?

WHERE production_order_id = ?

""", (new_status, datetime.now(), self.order_id))

conn.commit()

conn.close()

self.current_status = new_status

self.update_status_ui()

def show_confirmation_dialog(self):

"""Üretim onay dialogunu göster"""

dialog = ConfirmationDialog(self.db_path, self.order_id, self)

if dialog.exec() == QDialog.DialogCode.Accepted:

self.load_order(self.order_id)  # Refresh

## 3.5 Shop Floor Terminal Ekranı (Operatör Arayüzü)

Üretim sahasında operatörlerin kullanacağı basit, büyük butonlu, touch-friendly ekran.

# screens/shop_floor_terminal.py

class ShopFloorTerminal(QMainWindow):

"""

Üretim Sahası Operatör Terminali

- Büyük, touch-friendly butonlar

- Basit ve odaklı arayüz

- Barkod/kart okuyucu desteği

"""

def __init__(self, db_path: str):

super().__init__()

self.db_path = db_path

self.current_operator = None

self.current_order = None

self.current_operation = None

self.setWindowTitle("Üretim Terminali")

self.setMinimumSize(1024, 768)

self.showFullScreen()  # Tam ekran modunda aç

self.setup_ui()

self.show_login_screen()

def setup_ui(self):

self.central = QWidget()

self.setCentralWidget(self.central)

self.main_layout = QVBoxLayout(self.central)

self.main_layout.setContentsMargins(20, 20, 20, 20)

# Üst bilgi çubuğu

self.header = QWidget()

self.header.setStyleSheet("background-color: #1E3A5F; border-radius: 10px;")

header_layout = QHBoxLayout(self.header)

self.lbl_operator = QLabel("Operatör: -")

self.lbl_operator.setStyleSheet("color: white; font-size: 18px;")

self.lbl_datetime = QLabel()

self.lbl_datetime.setStyleSheet("color: white; font-size: 18px;")

self.btn_logout = QPushButton("Çıkış")

self.btn_logout.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #D32F2F;

color: white;

font-size: 16px;

padding: 10px 20px;

border-radius: 5px;

}

""")

header_layout.addWidget(self.lbl_operator)

header_layout.addStretch()

header_layout.addWidget(self.lbl_datetime)

header_layout.addWidget(self.btn_logout)

self.main_layout.addWidget(self.header)

# Ana içerik alanı (stack widget ile ekran geçişleri)

self.stack = QStackedWidget()

self.main_layout.addWidget(self.stack)

# Ekranları oluştur

self.create_login_screen()

self.create_job_list_screen()

self.create_job_detail_screen()

self.create_confirmation_screen()

# Timer - saat güncelleme

self.timer = QTimer()

self.timer.timeout.connect(self.update_datetime)

self.timer.start(1000)

self.btn_logout.clicked.connect(self.logout)

def create_login_screen(self):

"""Operatör giriş ekranı"""

screen = QWidget()

layout = QVBoxLayout(screen)

layout.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

# Logo/Başlık

lbl_title = QLabel("🏭 AKILLI İŞ ERP")

lbl_title.setStyleSheet("font-size: 48px; font-weight: bold; color: #1E3A5F;")

lbl_title.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

layout.addWidget(lbl_title)

lbl_subtitle = QLabel("Üretim Terminali")

lbl_subtitle.setStyleSheet("font-size: 24px; color: #666;")

lbl_subtitle.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

layout.addWidget(lbl_subtitle)

layout.addSpacing(50)

# Kart/Barkod okutma alanı

self.txt_badge = QLineEdit()

self.txt_badge.setPlaceholderText("Personel kartınızı okutun veya sicil no girin...")

self.txt_badge.setStyleSheet("""

font-size: 32px;

padding: 20px;

border: 3px solid #1E3A5F;

border-radius: 10px;

""")

self.txt_badge.setMaximumWidth(500)

self.txt_badge.returnPressed.connect(self.do_login)

layout.addWidget(self.txt_badge, alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

# Giriş butonu

btn_login = QPushButton("GİRİŞ YAP")

btn_login.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #2E7D32;

color: white;

font-size: 28px;

font-weight: bold;

padding: 20px 60px;

border-radius: 10px;

}

QPushButton:hover { background-color: #388E3C; }

""")

btn_login.clicked.connect(self.do_login)

layout.addWidget(btn_login, alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self.stack.addWidget(screen)

def create_job_list_screen(self):

"""Atanan işler listesi ekranı"""

screen = QWidget()

layout = QVBoxLayout(screen)

lbl_title = QLabel("📋 Atanan İşlerim")

lbl_title.setStyleSheet("font-size: 28px; font-weight: bold;")

layout.addWidget(lbl_title)

# İş listesi (büyük kartlar halinde)

self.job_list_widget = QWidget()

self.job_list_layout = QVBoxLayout(self.job_list_widget)

scroll = QScrollArea()

scroll.setWidget(self.job_list_widget)

scroll.setWidgetResizable(True)

layout.addWidget(scroll)

self.stack.addWidget(screen)

def create_job_card(self, order_data: dict) -> QWidget:

"""İş kartı widget'ı oluştur"""

card = QWidget()

card.setStyleSheet("""

QWidget {

background-color: white;

border: 2px solid #E0E0E0;

border-radius: 10px;

}

""")

card.setMinimumHeight(120)

layout = QHBoxLayout(card)

# Sol: Bilgiler

info_layout = QVBoxLayout()

lbl_order = QLabel(f"📦 {order_data['order_number']}")

lbl_order.setStyleSheet("font-size: 22px; font-weight: bold;")

lbl_product = QLabel(f"Ürün: {order_data['material_name']}")

lbl_product.setStyleSheet("font-size: 18px;")

lbl_qty = QLabel(f"Miktar: {order_data['planned_qty']} {order_data['uom']}")

lbl_qty.setStyleSheet("font-size: 18px;")

lbl_operation = QLabel(f"İşlem: {order_data['operation_desc']}")

lbl_operation.setStyleSheet("font-size: 16px; color: #666;")

info_layout.addWidget(lbl_order)

info_layout.addWidget(lbl_product)

info_layout.addWidget(lbl_qty)

info_layout.addWidget(lbl_operation)

layout.addLayout(info_layout)

layout.addStretch()

# Sağ: Başlat butonu

btn_start = QPushButton("BAŞLAT ▶")

btn_start.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #1976D2;

color: white;

font-size: 24px;

font-weight: bold;

padding: 30px 40px;

border-radius: 10px;

}

QPushButton:hover { background-color: #1E88E5; }

""")

btn_start.clicked.connect(lambda: self.start_job(order_data))

layout.addWidget(btn_start)

return card

def create_confirmation_screen(self):

"""Üretim onay ekranı - büyük butonlu"""

screen = QWidget()

layout = QVBoxLayout(screen)

# Mevcut iş bilgisi

self.lbl_current_job = QLabel()

self.lbl_current_job.setStyleSheet("""

font-size: 24px;

background-color: #E3F2FD;

padding: 20px;

border-radius: 10px;

""")

layout.addWidget(self.lbl_current_job)

# Miktar girişi

qty_layout = QHBoxLayout()

# Üretilen miktar

good_group = QGroupBox("✓ Üretilen Miktar")

good_group.setStyleSheet("font-size: 20px;")

good_layout = QVBoxLayout(good_group)

self.spin_good_qty = QSpinBox()

self.spin_good_qty.setRange(0, 99999)

self.spin_good_qty.setStyleSheet("font-size: 48px; padding: 20px;")

good_layout.addWidget(self.spin_good_qty)

qty_layout.addWidget(good_group)

# Fire miktar

scrap_group = QGroupBox("✗ Fire Miktar")

scrap_group.setStyleSheet("font-size: 20px;")

scrap_layout = QVBoxLayout(scrap_group)

self.spin_scrap_qty = QSpinBox()

self.spin_scrap_qty.setRange(0, 99999)

self.spin_scrap_qty.setStyleSheet("font-size: 48px; padding: 20px;")

scrap_layout.addWidget(self.spin_scrap_qty)

qty_layout.addWidget(scrap_group)

layout.addLayout(qty_layout)

# Hızlı miktar butonları

quick_layout = QHBoxLayout()

for qty in [1, 5, 10, 50, 100]:

btn = QPushButton(f"+{qty}")

btn.setStyleSheet("""

QPushButton {

font-size: 24px;

padding: 15px 30px;

background-color: #E0E0E0;

border-radius: 8px;

}

""")

btn.clicked.connect(lambda checked, q=qty:

self.spin_good_qty.setValue(self.spin_good_qty.value() + q))

quick_layout.addWidget(btn)

layout.addLayout(quick_layout)

layout.addStretch()

# Aksiyon butonları

action_layout = QHBoxLayout()

btn_pause = QPushButton("⏸ DURAKLAT")

btn_pause.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #FF9800;

color: white;

font-size: 28px;

font-weight: bold;

padding: 25px 50px;

border-radius: 10px;

}

""")

btn_complete = QPushButton("✓ ONAYLA")

btn_complete.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #2E7D32;

color: white;

font-size: 28px;

font-weight: bold;

padding: 25px 50px;

border-radius: 10px;

}

""")

btn_complete.clicked.connect(self.submit_confirmation)

btn_problem = QPushButton("⚠ SORUN BİLDİR")

btn_problem.setStyleSheet("""

QPushButton {

background-color: #D32F2F;

color: white;

font-size: 28px;

font-weight: bold;

padding: 25px 50px;

border-radius: 10px;

}

""")

action_layout.addWidget(btn_pause)

action_layout.addWidget(btn_complete)

action_layout.addWidget(btn_problem)

layout.addLayout(action_layout)

self.stack.addWidget(screen)

## 3.6 Gantt Chart Çizelgeleme Ekranı

Üretim emirlerinin ve operasyonların zaman çizelgesini gösteren interaktif Gantt grafiği.

# screens/gantt_chart.py

from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsView, QGraphicsScene, QGraphicsRectItem, QGraphicsTextItem

from PyQt6.QtCore import QRectF, QDateTime

from PyQt6.QtGui import QBrush, QColor, QPen, QFont

from datetime import datetime, timedelta

class GanttChartView(QGraphicsView):

"""Özel Gantt Chart görünümü"""

HOUR_WIDTH = 30  # Her saat için piksel genişliği

ROW_HEIGHT = 40

HEADER_HEIGHT = 60

STATUS_COLORS = {

'CREATED': QColor("#E0E0E0"),

'RELEASED': QColor("#BBDEFB"),

'STARTED': QColor("#FFF59D"),

'CONFIRMED': QColor("#A5D6A7"),

'TECO': QColor("#81C784"),

'CLOSED': QColor("#4CAF50")

}

def __init__(self):

super().__init__()

self.scene = QGraphicsScene()

self.setScene(self.scene)

self.setDragMode(QGraphicsView.DragMode.ScrollHandDrag)

self.start_date = datetime.now().replace(hour=0, minute=0, second=0)

self.days_to_show = 14

self.resources = []  # İş merkezleri veya üretim emirleri

self.tasks = []  # Operasyonlar

def set_data(self, resources: list, tasks: list):

"""Gantt verilerini ayarla"""

self.resources = resources

self.tasks = tasks

self.draw_chart()

def draw_chart(self):

"""Gantt grafiğini çiz"""

self.scene.clear()

total_hours = self.days_to_show * 24

chart_width = total_hours * self.HOUR_WIDTH

chart_height = self.HEADER_HEIGHT + len(self.resources) * self.ROW_HEIGHT

# Arka plan

self.scene.setSceneRect(0, 0, chart_width, chart_height)

# Zaman başlıkları çiz

self.draw_time_header(chart_width)

# Grid çizgileri

self.draw_grid(chart_width, chart_height)

# Resource satırları

self.draw_resource_rows()

# Task çubukları

self.draw_tasks()

# Bugün çizgisi

self.draw_today_line(chart_height)

def draw_time_header(self, width):

"""Zaman başlığı çiz"""

# Gün başlıkları

for day in range(self.days_to_show):

date = self.start_date + timedelta(days=day)

x = day * 24 * self.HOUR_WIDTH

# Gün kutusu

rect = QGraphicsRectItem(x, 0, 24 * self.HOUR_WIDTH, 30)

rect.setBrush(QBrush(QColor("#1E3A5F")))

self.scene.addItem(rect)

# Gün yazısı

text = QGraphicsTextItem(date.strftime("%d %b %Y - %A"))

text.setDefaultTextColor(QColor("white"))

text.setFont(QFont("Arial", 10, QFont.Weight.Bold))

text.setPos(x + 10, 5)

self.scene.addItem(text)

# Saat başlıkları

for hour in range(self.days_to_show * 24):

x = hour * self.HOUR_WIDTH

h = hour % 24

if h % 4 == 0:  # Her 4 saatte bir göster

text = QGraphicsTextItem(f"{h:02d}:00")

text.setFont(QFont("Arial", 8))

text.setPos(x + 2, 35)

self.scene.addItem(text)

def draw_grid(self, width, height):

"""Grid çizgileri çiz"""

pen = QPen(QColor("#E0E0E0"))

pen.setWidth(1)

# Yatay çizgiler (resource satırları)

for i in range(len(self.resources) + 1):

y = self.HEADER_HEIGHT + i * self.ROW_HEIGHT

line = self.scene.addLine(0, y, width, y, pen)

# Dikey çizgiler (günler)

for day in range(self.days_to_show + 1):

x = day * 24 * self.HOUR_WIDTH

line = self.scene.addLine(x, 0, x, height, pen)

def draw_resource_rows(self):

"""Resource (iş merkezi/üretim emri) satırlarını çiz"""

for i, resource in enumerate(self.resources):

y = self.HEADER_HEIGHT + i * self.ROW_HEIGHT

# Arka plan (alternatif renkler)

bg_color = QColor("#FAFAFA") if i % 2 == 0 else QColor("#FFFFFF")

rect = QGraphicsRectItem(0, y, 150, self.ROW_HEIGHT)

rect.setBrush(QBrush(bg_color))

rect.setPen(QPen(Qt.PenStyle.NoPen))

self.scene.addItem(rect)

# Resource adı

text = QGraphicsTextItem(resource['name'][:20])

text.setFont(QFont("Arial", 9))

text.setPos(5, y + 10)

self.scene.addItem(text)

def draw_tasks(self):

"""Task çubuklarını çiz"""

for task in self.tasks:

resource_idx = self.get_resource_index(task['resource_id'])

if resource_idx < 0:

continue

# Zaman hesaplama

start_hours = self.datetime_to_hours(task['start_date'])

end_hours = self.datetime_to_hours(task['end_date'])

if start_hours < 0 or end_hours > self.days_to_show * 24:

continue  # Görünür aralık dışında

x = start_hours * self.HOUR_WIDTH

width = (end_hours - start_hours) * self.HOUR_WIDTH

y = self.HEADER_HEIGHT + resource_idx * self.ROW_HEIGHT + 5

height = self.ROW_HEIGHT - 10

# Task çubuğu

color = self.STATUS_COLORS.get(task['status'], QColor("#E0E0E0"))

rect = GanttTaskItem(x, y, width, height, task, self)

rect.setBrush(QBrush(color))

rect.setPen(QPen(QColor("#666666")))

self.scene.addItem(rect)

# Task etiketi

if width > 50:

text = QGraphicsTextItem(task['label'][:15])

text.setFont(QFont("Arial", 8))

text.setPos(x + 3, y + 3)

self.scene.addItem(text)

def draw_today_line(self, height):

"""Bugün çizgisi çiz"""

now = datetime.now()

hours = self.datetime_to_hours(now)

if 0 <= hours <= self.days_to_show * 24:

x = hours * self.HOUR_WIDTH

pen = QPen(QColor("#D32F2F"))

pen.setWidth(2)

pen.setStyle(Qt.PenStyle.DashLine)

self.scene.addLine(x, 0, x, height, pen)

def datetime_to_hours(self, dt):

"""Datetime'ı başlangıçtan itibaren saat cinsine çevir"""

delta = dt - self.start_date

return delta.total_seconds() / 3600

class GanttTaskItem(QGraphicsRectItem):

"""Drag edilebilir Gantt task çubuğu"""

def __init__(self, x, y, width, height, task_data, view):

super().__init__(x, y, width, height)

self.task_data = task_data

self.view = view

self.setFlag(QGraphicsRectItem.GraphicsItemFlag.ItemIsMovable)

self.setFlag(QGraphicsRectItem.GraphicsItemFlag.ItemIsSelectable)

self.setAcceptHoverEvents(True)

def mouseReleaseEvent(self, event):

"""Sürükle bırak sonrası yeni pozisyonu kaydet"""

new_x = self.pos().x()

new_hours = new_x / self.view.HOUR_WIDTH

new_start = self.view.start_date + timedelta(hours=new_hours)

# Callback: yeni tarihi kaydet

# self.view.on_task_moved(self.task_data, new_start)

super().mouseReleaseEvent(event)

class GanttChartWindow(BaseWindow):

"""Gantt Chart Ana Penceresi"""

def __init__(self, db_path: str):

super().__init__(db_path, "Üretim Çizelgesi - Gantt Chart")

self.setup_ui()

self.load_data()

def setup_ui(self):

# Toolbar

toolbar_layout = QHBoxLayout()

self.cmb_view_type = QComboBox()

self.cmb_view_type.addItems(["İş Merkezi Bazlı", "Üretim Emri Bazlı"])

self.date_start = QDateEdit()

self.date_start.setDate(QDate.currentDate())

self.spin_days = QSpinBox()

self.spin_days.setRange(7, 60)

self.spin_days.setValue(14)

self.spin_days.setSuffix(" gün")

self.btn_refresh = QPushButton("Yenile")

self.btn_zoom_in = QPushButton("🔍+")

self.btn_zoom_out = QPushButton("🔍-")

toolbar_layout.addWidget(QLabel("Görünüm:"))

toolbar_layout.addWidget(self.cmb_view_type)

toolbar_layout.addWidget(QLabel("Başlangıç:"))

toolbar_layout.addWidget(self.date_start)

toolbar_layout.addWidget(QLabel("Süre:"))

toolbar_layout.addWidget(self.spin_days)

toolbar_layout.addStretch()

toolbar_layout.addWidget(self.btn_zoom_in)

toolbar_layout.addWidget(self.btn_zoom_out)

toolbar_layout.addWidget(self.btn_refresh)

self.main_layout.addLayout(toolbar_layout)

# Gantt Chart

self.gantt = GanttChartView()

self.main_layout.addWidget(self.gantt)

# Bağlantılar

self.btn_refresh.clicked.connect(self.load_data)

self.btn_zoom_in.clicked.connect(lambda: self.zoom(1.2))

self.btn_zoom_out.clicked.connect(lambda: self.zoom(0.8))

# BÖLÜM 4: VERİTABANI ŞEMASI

Üretim ve planlama modülleri için gerekli veritabanı tabloları aşağıda verilmiştir. Bu şema SAP, Oracle ve Canias ERP sistemlerinin best practice'lerinden yola çıkılarak tasarlanmıştır.

### 4.1 Master Data Tabloları

-- materials: Malzeme/Ürün Ana Verisi

CREATE TABLE materials (

material_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

material_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

description VARCHAR(200),

material_type VARCHAR(20),  -- 'RAW', 'SEMI', 'FINISHED', 'PHANTOM'

uom_id INTEGER REFERENCES uom(uom_id),

procurement_type VARCHAR(10),  -- 'MAKE', 'BUY', 'BOTH'

planning_strategy VARCHAR(10),  -- 'MTS', 'MTO', 'ATO'

lot_size_type VARCHAR(15),  -- 'LOT_FOR_LOT', 'FIXED', 'EOQ'

lot_size_qty DECIMAL(15,4),

safety_stock DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

lead_time_days INTEGER DEFAULT 0,

standard_cost DECIMAL(15,4),

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP

);

-- bom_headers: Ürün Ağacı Başlık

CREATE TABLE bom_headers (

bom_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(material_id),

bom_type VARCHAR(20) DEFAULT 'PRODUCTION',

alternative_bom INTEGER DEFAULT 1,

base_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 1,

valid_from DATE,

valid_to DATE,

status VARCHAR(10) DEFAULT 'ACTIVE',

is_phantom BOOLEAN DEFAULT FALSE

);

-- bom_items: Ürün Ağacı Bileşenleri

CREATE TABLE bom_items (

bom_item_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

bom_id INTEGER NOT NULL REFERENCES bom_headers(bom_id),

item_no INTEGER,

component_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(material_id),

quantity DECIMAL(15,6),

uom_id INTEGER REFERENCES uom(uom_id),

item_category VARCHAR(10) DEFAULT 'STOCK',

scrap_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

operation_no INTEGER,

backflush BOOLEAN DEFAULT FALSE

);

-- work_centers: İş Merkezleri

CREATE TABLE work_centers (

work_center_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

work_center_code VARCHAR(20) UNIQUE,

description VARCHAR(100),

capacity_category VARCHAR(20),  -- 'MACHINE', 'LABOR', 'TOOL'

available_hours_day DECIMAL(5,2) DEFAULT 8,

utilization_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 100,

hourly_rate DECIMAL(15,4),

is_finite_capacity BOOLEAN DEFAULT FALSE,

calendar_id INTEGER

);

-- routes: Üretim Rotaları

CREATE TABLE routes (

route_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(material_id),

route_type VARCHAR(20) DEFAULT 'STANDARD',

alternative_route INTEGER DEFAULT 1,

valid_from DATE,

valid_to DATE,

status VARCHAR(10) DEFAULT 'ACTIVE'

);

-- route_operations: Rota Operasyonları

CREATE TABLE route_operations (

operation_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

route_id INTEGER NOT NULL REFERENCES routes(route_id),

operation_no INTEGER,

operation_code VARCHAR(20),

description VARCHAR(200),

work_center_id INTEGER REFERENCES work_centers(work_center_id),

base_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 1,

setup_time DECIMAL(10,2),  -- Dakika

run_time DECIMAL(10,2),    -- Dakika/birim

labor_time DECIMAL(10,2),

wait_time DECIMAL(10,2),

move_time DECIMAL(10,2),

overlap_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 0,

scrap_pct DECIMAL(5,2) DEFAULT 0

);

### 4.2 Transaction Tabloları

-- planned_orders: MRP Planlı Siparişleri

CREATE TABLE planned_orders (

planned_order_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(material_id),

order_type VARCHAR(15),  -- 'PRODUCTION', 'PURCHASE', 'TRANSFER'

planned_qty DECIMAL(15,4),

planned_start_date DATE,

planned_end_date DATE,

requirement_date DATE,

source_type VARCHAR(20),  -- 'MRP', 'MANUAL', 'FORECAST'

mrp_run_id INTEGER,

is_firmed BOOLEAN DEFAULT FALSE,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- production_orders: Üretim Emirleri

CREATE TABLE production_orders (

production_order_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

order_number VARCHAR(30) UNIQUE,

material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(material_id),

order_type VARCHAR(20) DEFAULT 'STANDARD',

planned_qty DECIMAL(15,4),

confirmed_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

scrapped_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

status VARCHAR(20) DEFAULT 'CREATED',

priority INTEGER DEFAULT 50,

planned_start_date DATETIME,

planned_end_date DATETIME,

actual_start_date DATETIME,

actual_end_date DATETIME,

bom_id INTEGER REFERENCES bom_headers(bom_id),

route_id INTEGER REFERENCES routes(route_id),

batch_number VARCHAR(30),

standard_cost DECIMAL(15,4),

actual_cost DECIMAL(15,4),

created_by INTEGER,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at TIMESTAMP

);

-- production_order_components: Üretim Emri Bileşenleri

CREATE TABLE production_order_components (

component_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

production_order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES production_orders(production_order_id),

item_no INTEGER,

material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(material_id),

required_qty DECIMAL(15,4),

issued_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

returned_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

scrap_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

uom_id INTEGER,

operation_no INTEGER,

backflush BOOLEAN DEFAULT FALSE,

warehouse_id INTEGER

);

-- production_order_operations: Üretim Emri Operasyonları

CREATE TABLE production_order_operations (

operation_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

production_order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES production_orders(production_order_id),

operation_no INTEGER,

work_center_id INTEGER REFERENCES work_centers(work_center_id),

description VARCHAR(200),

planned_setup_time DECIMAL(10,2),

planned_run_time DECIMAL(10,2),

actual_setup_time DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

actual_run_time DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,

confirmed_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

scrapped_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING',

planned_start_date DATETIME,

planned_end_date DATETIME,

actual_start_date DATETIME,

actual_end_date DATETIME

);

-- production_confirmations: Üretim Onayları

CREATE TABLE production_confirmations (

confirmation_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

production_order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES production_orders(production_order_id),

operation_no INTEGER,

confirmation_type VARCHAR(20),  -- 'PARTIAL', 'FINAL'

yield_qty DECIMAL(15,4),

scrap_qty DECIMAL(15,4) DEFAULT 0,

setup_time DECIMAL(10,2),

run_time DECIMAL(10,2),

posting_date DATE,

confirmed_by INTEGER,

confirmed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

notes TEXT

);

-- mrp_runs: MRP Çalıştırma Logları

CREATE TABLE mrp_runs (

mrp_run_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

run_type VARCHAR(20),

planning_horizon_days INTEGER,

started_at TIMESTAMP,

completed_at TIMESTAMP,

status VARCHAR(20),

materials_processed INTEGER,

orders_created INTEGER,

exceptions_count INTEGER

);

# BÖLÜM 5: GELİŞTİRME YOL HARİTASI

## 5.1 Faz 1: Temel Altyapı (3-4 Ay)

Bu fazda çalışan bir MRP motoru ve temel üretim emri yönetimi hedeflenmektedir.

| Hafta | Görev | Çıktı | Ekranlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Veritabanı şeması implementasyonu | Tüm tablolar oluşturulmuş | - |
| 3-4 | Material master ve BOM modülü | Malzeme ve ürün ağacı yönetimi | Malzeme Master, BOM Yönetimi |
| 5-6 | Work center ve routing modülü | İş merkezi ve rota tanımları | İş Merkezi, Rota Yönetimi |
| 7-10 | MRP motoru geliştirme | Temel MRP fonksiyonelliği | MRP Çalıştırma, Planlı Sipariş Listesi |
| 11-12 | Üretim emri CRUD ve status | İş emri lifecycle | Üretim Emri Liste/Detay |
| 13-14 | Test ve stabilizasyon | Stabil Faz 1 release | - |

## 5.2 Faz 2: Profesyonel Özellikler (3-4 Ay)

Kapasite planlama, maliyet hesaplama ve gelişmiş scheduling özellikleri eklenmektedir.

| Hafta | Görev | Çıktı | Ekranlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | CRP (Capacity Requirements Planning) | Kapasite yük analizi | Kapasite Yük Grafiği |
| 4-6 | Finite/Infinite scheduling | Çizelgeleme algoritmaları | Gantt Chart |
| 7-8 | Standard costing implementasyonu | Planlı maliyet hesaplama | Maliyet sekmesi |
| 9-10 | Actual costing ve variance | Fiili maliyet ve sapma | Maliyet Analizi |
| 11-12 | Shop floor data collection | Operatör arayüzü | Shop Floor Terminal |
| 13-14 | Dashboard ve raporlar | Yönetim raporları | Üretim Dashboard, WIP Raporu |

## 5.3 Faz 3: İleri Düzey Özellikler (3-4 Ay)

Proses üretimi, Lean/Kanban ve kalite entegrasyonu özellikleri eklenmektedir.

| Hafta | Görev | Çıktı | Ekranlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | Process manufacturing (batch, formula) | Proses üretim desteği | Formül/Reçete, Batch Kayıt |
| 5-6 | Kanban kuralları ve board'ları | Lean manufacturing | Kanban Board |
| 7-8 | Quality inspection entegrasyonu | Kalite kontrol | Kalite Kontrol Noktası, Muayene |
| 9-10 | Fason üretim yönetimi | Outsource operasyonlar | Fason Sipariş |
| 11-12 | e-Dönüşüm entegrasyonu | GİB uyumu | e-İrsaliye entegrasyonu |
| 13-14 | Performans ve OEE | Verimlilik izleme | OEE Monitör |

## 5.4 Özet ve Tahmini Süre

| Faz | Süre | Toplam Ekran | Kritik Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1: Temel Altyapı | 3-4 Ay | 8 ekran | Çalışan MRP ve üretim emri yönetimi |
| Faz 2: Profesyonel | 3-4 Ay | 8 ekran | Kapasite planlama ve shop floor |
| Faz 3: İleri Düzey | 3-4 Ay | 8 ekran | Proses üretimi ve kalite |
| TOPLAM | 9-12 Ay | 24+ ekran | Profesyonel ERP seviyesi |

✓ Bu yol haritası uygulandığında, Akıllı İş ERP orta-büyük ölçekli Türk üretim işletmeleri için SAP, Oracle ve Canias'a alternatif olabilecek profesyonel bir ERP çözümü haline gelecektir.

— Rapor Sonu —